Semana 1:

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 001 | Usuario: Desarrollador |
| Nombre historia: Definir e instalar la arquitectura tecnologica del sistema |  |
| Responsable: Hector Castilla, Jesus Camilo |  |
| Como: Desarrollador Quiero: instalar y configurar todas las herramientas necesarias: Flutter, Python, FastAPI, PostgreSQL, Node.js y VS Code para poder comenzar el desarrollo Para: tener un entorno de desarrollo funcional y estandarizado para todos los integrantes del equipo |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Flutter SDK instalado y flutter doctor muestra todos los checks en verde. - VS Code instalado con las extensiones Flutter, Dart y Python activas. - Python 3.x instalado y pip disponible en terminal. - FastAPI, uvicorn, SQLAlchemy y psycopg2 instalados correctamente. - PostgreSQL instalado y el servicio corriendo en el puerto 5432. - pgAdmin 4 instalado y conectado a la instancia local de PostgreSQL. - Node.js y npm instalados para el desarrollo de la version web. - Repositorio de GitHub creado, compartido y clonado por todos los integrantes. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 1

Planning poker - Definir e instalar la arquitectura tecnologica del sistema

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Definir e instalar la arquitectura tecnologica del sistema", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 2

T1: Instalacion de Flutter SDK - flutter doctor sin errores

[CAPTURA: Abre la terminal, ejecuta "flutter doctor" y toma captura mostrando todos los checks en verde (o con los issues aceptables para desarrollo de escritorio/web)]

Nota. Autoria propia

Imagen 3

T2: VS Code con extensiones Flutter y Dart instaladas

[CAPTURA: Abre VS Code, ve a la seccion de Extensions (Ctrl+Shift+X), busca Flutter y toma captura mostrando las extensiones Flutter y Dart instaladas y activas]

Nota. Autoria propia

Imagen 4

T3: Instalacion de Python y verificacion de version

[CAPTURA: En la terminal ejecuta "python --version" y "pip --version" y toma captura mostrando ambas versiones instaladas correctamente]

Nota. Autoria propia

Imagen 5

T4: Instalacion de dependencias del backend (FastAPI, uvicorn, SQLAlchemy)

[CAPTURA: En la terminal ejecuta "pip install fastapi uvicorn sqlalchemy psycopg2-binary python-dotenv" y toma captura del proceso de instalacion completado exitosamente]

Nota. Autoria propia

Imagen 6

T5: Instalacion de PostgreSQL completada

[CAPTURA: Ejecuta el instalador de PostgreSQL hasta el final y toma captura de la pantalla final del asistente mostrando que la instalacion fue exitosa]

Nota. Autoria propia

Imagen 7

T6: pgAdmin 4 conectado a la base de datos local

[CAPTURA: Abre pgAdmin 4, conectate al servidor local de PostgreSQL y toma captura mostrando el servidor conectado en el panel izquierdo]

Nota. Autoria propia

Imagen 8

T7: Instalacion de Node.js y verificacion

[CAPTURA: Instala Node.js, luego en la terminal ejecuta "node --version" y "npm --version" y toma captura mostrando ambas versiones]

Nota. Autoria propia

Imagen 9

T8: Repositorio del proyecto creado en GitHub

[CAPTURA: Abre GitHub en el navegador, navega al repositorio del proyecto y toma captura mostrando el repo con los archivos iniciales y ambos integrantes como colaboradores]

Nota. Autoria propia

Imagen 10

T9: Estructura de carpetas del proyecto en VS Code

[CAPTURA: Abre VS Code con el proyecto whattsappflutter, expande el arbol de carpetas lib/ y toma captura mostrando la estructura: core/, models/, providers/, screens/, services/, widgets/]

Nota. Autoria propia

Imagen 11

T10: Backend FastAPI arrancando sin errores

[CAPTURA: En la terminal ejecuta "uvicorn app.main:app --reload" dentro de la carpeta whatsapp-backend y toma captura mostrando que el servidor arranca correctamente en el puerto 8000]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 002 | Usuario: Desarrollador |
| Nombre historia: Crear la base de datos relacional del sistema |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: Desarrollador Quiero: disenar e implementar la estructura relacional con tablas para clientes, productos, pedidos, detalles y creditos Para: garantizar la persistencia, consistencia e integridad de todos los datos del sistema |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - El MER incluye las tablas: customer, product, product_type, order, order_detail, delivery, credit, payment_method, courier. - Todas las tablas tienen claves primarias y relaciones via claves foraneas. - El esquema se crea en PostgreSQL sin errores. - Los tipos de dato son correctos: VARCHAR para texto, NUMERIC para precios, INTEGER para cantidades. - Existen datos de prueba en las tablas principales para validar las relaciones. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 12

Planning poker - Crear la base de datos relacional del sistema

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Crear la base de datos relacional del sistema", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 13

T1: Script SQL de creacion del esquema y tablas en VS Code

[CAPTURA: Abre el archivo SQL de creacion de tablas en VS Code y toma captura mostrando las sentencias CREATE TABLE del esquema whatsapp_commerce]

Nota. Autoria propia

Imagen 14

T2: Ejecucion del script en pgAdmin sin errores

[CAPTURA: En pgAdmin abre el Query Tool, pega el script y ejecutalo. Toma captura mostrando el mensaje de ejecucion exitosa en la parte inferior]

Nota. Autoria propia

Imagen 15

T3: Diagrama entidad-relacion en pgAdmin ERD Tool

[CAPTURA: Abre pgAdmin > Tools > ERD Tool, carga el esquema whatsapp_commerce y toma captura del diagrama con todas las tablas y sus relaciones visibles]

Nota. Autoria propia

Imagen 16

T4: Tablas creadas y visibles en el explorador de pgAdmin

[CAPTURA: En pgAdmin expande whatsapp_commerce > Tables y toma captura mostrando la lista completa de tablas del esquema]

Nota. Autoria propia

Semana 2:

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 003 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Registrar nuevos clientes en el sistema |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: registrar nuevos clientes con numero de documento, nombre completo y telefono Para: tener un directorio actualizado de los compradores del negocio |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - El formulario solicita: documento, nombre completo y telefono (todos obligatorios). - Campo vacio muestra mensaje de error. - Documento duplicado notifica el conflicto. - Al guardar el cliente aparece de inmediato en la lista. - Los datos persisten al cerrar y reabrir la app. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 17

Planning poker - Registrar nuevos clientes en el sistema

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Registrar nuevos clientes en el sistema", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 18

T1: Formulario de registro de cliente abierto

[CAPTURA: En Clientes presiona "Agregar cliente" y toma captura del dialogo con todos los campos vacios]

Nota. Autoria propia

Imagen 19

T2: Validacion de campo vacio

[CAPTURA: Intenta guardar sin llenar el campo nombre y toma captura del mensaje de error "Requerido" visible]

Nota. Autoria propia

Imagen 20

T3: Cliente registrado en la lista

[CAPTURA: Llena el formulario y guarda. Toma captura de la tabla mostrando el cliente recien aparecido]

Nota. Autoria propia

Imagen 21

T4: Codigo del endpoint POST /customers/ en VS Code

[CAPTURA: Abre whatsapp-backend/app/routers/customers.py y toma captura del metodo create_customer en el editor]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 004 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Consultar la lista de clientes registrados |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: ver la lista completa de clientes con nombre, documento y telefono Para: tener visibilidad sobre todos los compradores activos |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Tabla con columnas: nombre, documento y telefono. - Datos cargados automaticamente al abrir la pantalla. - Sin clientes muestra "No hay clientes registrados". - Contador en el encabezado indica el total. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 22

Planning poker - Consultar la lista de clientes registrados

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Consultar la lista de clientes registrados", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 23

T1: Pantalla de clientes con datos cargados

[CAPTURA: Con 3 o mas clientes registrados toma captura de la tabla completa en la pantalla de Clientes]

Nota. Autoria propia

Imagen 24

T2: Endpoint GET /customers/ respondiendo en el navegador

[CAPTURA: Abre http://127.0.0.1:8000/customers/ en el navegador y toma captura del JSON de respuesta]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 006 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Buscar clientes por nombre o documento |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: filtrar la lista de clientes escribiendo nombre o documento en un buscador Para: encontrar rapidamente un comprador sin recorrer toda la lista |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Campo de busqueda visible sobre la tabla. - Filtro en tiempo real sobre nombre y documento. - Insensible a mayusculas. - Sin resultados muestra "Sin resultados". |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 25

Planning poker - Buscar clientes por nombre o documento

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Buscar clientes por nombre o documento", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 26

T1: Tabla filtrada al escribir en el buscador

[CAPTURA: Escribe parte del nombre de un cliente y toma captura de la tabla filtrada]

Nota. Autoria propia

Imagen 27

T2: Mensaje "Sin resultados" cuando no hay coincidencias

[CAPTURA: Escribe texto sin coincidencias y toma captura del estado vacio]

Nota. Autoria propia

Semana 3:

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 005 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Editar los datos de un cliente existente |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: modificar el nombre o telefono de un cliente ya registrado Para: mantener el directorio actualizado y corregir datos sin eliminar el registro |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Icono de edicion en cada fila de la tabla. - Formulario con datos actuales precargados. - Se puede modificar nombre y telefono; documento no cambia. - Al guardar los cambios se persisten via PUT /customers/{documento}. - Cancelar no guarda cambios. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 28

Planning poker - Editar los datos de un cliente existente

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Editar los datos de un cliente existente", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 29

T1: Formulario de edicion con datos del cliente precargados

[CAPTURA: Presiona editar en un cliente y toma captura del formulario con sus datos actuales listos para modificar]

Nota. Autoria propia

Imagen 30

T2: Dato actualizado reflejado en la tabla

[CAPTURA: Modifica el telefono de un cliente, guarda y toma captura de la tabla con el nuevo valor]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 007 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Eliminar un cliente del sistema |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: eliminar un cliente inactivo desde su fila en la tabla Para: mantener la base de datos limpia con solo compradores vigentes |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Icono de eliminar en cada fila. - Al confirmar el cliente desaparece sin recargar. - Eliminacion via DELETE /customers/{documento}. - Error del servidor deja la lista sin cambios y notifica. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 31

Planning poker - Eliminar un cliente del sistema

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Eliminar un cliente del sistema", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 32

T1: Icono eliminar con efecto hover en fila de cliente

[CAPTURA: Pasa el cursor sobre el icono rojo de eliminar de una fila y toma captura del efecto hover]

Nota. Autoria propia

Imagen 33

T2: Lista actualizada tras eliminar el cliente

[CAPTURA: Elimina un cliente y toma captura de la tabla sin ese registro]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 008 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Registrar productos al inventario del negocio |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: registrar nuevos productos con nombre, categoria, stock, precio COP y umbral de alerta Para: incorporar articulos al catalogo y llevar control de lo disponible para vender |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Formulario con: nombre, categoria (dropdown), stock, precio y umbral (todos obligatorios). - Stock, precio y umbral solo aceptan numeros validos. - Al guardar el producto aparece en la tabla. - Datos persistidos via POST /products/. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 34

Planning poker - Registrar productos al inventario del negocio

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Registrar productos al inventario del negocio", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 35

T1: Dialogo de nuevo producto con todos sus campos

[CAPTURA: En Inventario presiona "Agregar producto" y toma captura del dialogo abierto]

Nota. Autoria propia

Imagen 36

T2: Producto recien registrado en la tabla de inventario

[CAPTURA: Agrega un producto y toma captura de la tabla mostrando el nuevo registro]

Nota. Autoria propia

Imagen 37

T3: Modelo Product en VS Code (backend)

[CAPTURA: Abre whatsapp-backend/app/models.py y toma captura de la clase Product con sus columnas definidas]

Nota. Autoria propia

Semana 4:

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 009 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Consultar el inventario con stock y precios |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: ver todos los productos con nombre, categoria, stock, precio y estado Para: conocer en todo momento el catalogo disponible |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Tabla con columnas: Producto, Categoria, Stock, Precio y Estado. - Datos desde GET /products/ al abrir la pantalla. - Contador total de productos en el encabezado. - Precios en pesos colombianos con separadores de miles. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 38

Planning poker - Consultar el inventario con stock y precios

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Consultar el inventario con stock y precios", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 39

T1: Pantalla de inventario con productos reales

[CAPTURA: Con 4 o mas productos registrados toma captura de la pantalla completa de Inventario]

Nota. Autoria propia

Imagen 40

T2: Precios formateados en COP

[CAPTURA: Haz zoom en la columna Precio y toma captura mostrando los valores como por ejemplo: $ 35.000]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 010 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Elegir la categoria del producto desde un listado existente |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: seleccionar la categoria desde un dropdown cargado de la BD en lugar de escribirla Para: garantizar consistencia y evitar duplicados por errores de escritura |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Campo categoria es DropdownButtonFormField. - Opciones desde GET /products/types. - No se puede enviar sin categoria seleccionada. - Si el endpoint falla el dropdown queda vacio con notificacion. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 41

Planning poker - Elegir la categoria del producto desde un listado existente

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Elegir la categoria del producto desde un listado existente", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 42

T1: Dropdown de categorias desplegado en el formulario

[CAPTURA: Abre el dialogo de nuevo producto, toca Categoria y toma captura del listado de opciones desplegado]

Nota. Autoria propia

Imagen 43

T2: GET /products/types respondiendo en el navegador

[CAPTURA: Abre http://127.0.0.1:8000/products/types y toma captura del JSON de respuesta]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 011 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Editar nombre y precio de un producto desde la tabla |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: modificar nombre, stock o precio directamente desde la fila sin abrir otro formulario Para: corregir datos desactualizados de forma rapida |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Icono de edicion transforma la fila en campos editables. - Se puede cambiar nombre, stock y precio. - Al confirmar se llama a PUT /products/{id}. - Cancelar devuelve la fila al estado original. - Valores no numericos en stock o precio impiden guardar. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 44

Planning poker - Editar nombre y precio de un producto desde la tabla

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Editar nombre y precio de un producto desde la tabla", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 45

T1: Fila de producto en modo edicion

[CAPTURA: Presiona editar en un producto y toma captura de la fila con campos editables activos]

Nota. Autoria propia

Imagen 46

T2: Fila con nuevo valor despues de guardar

[CAPTURA: Cambia el precio, confirma y toma captura de la fila en vista normal con el valor actualizado]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 012 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Eliminar un producto del inventario |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: eliminar un producto descontinuado usando el boton de eliminar en su fila Para: mantener el catalogo con solo los productos vigentes |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Icono de eliminar en cada fila de inventario. - Al confirmar se llama a DELETE /products/{id} y desaparece de la tabla. - Error del servidor deja el registro y notifica. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 47

Planning poker - Eliminar un producto del inventario

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Eliminar un producto del inventario", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 48

T1: Hover sobre icono de eliminar en fila de inventario

[CAPTURA: Pasa el cursor sobre el icono rojo de eliminar de un producto y toma captura del hover]

Nota. Autoria propia

Imagen 49

T2: Inventario actualizado tras eliminar el producto

[CAPTURA: Elimina un producto y toma captura de la tabla sin ese registro]

Nota. Autoria propia

Semana 5:

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 013 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Ajustar el stock con botones mas y menos |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: incrementar o decrementar el stock en una unidad con los botones + y - en la tabla Para: registrar movimientos rapidos sin abrir formularios |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Botones + y - flanquean el valor de stock en cada fila. - Llaman a PATCH /products/{id}/stock con delta +1 o -1. - Stock no puede quedar negativo. - Valor se actualiza en pantalla al completar la peticion. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 50

Planning poker - Ajustar el stock con botones mas y menos

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Ajustar el stock con botones mas y menos", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 51

T1: Botones +/- visibles en la columna Stock

[CAPTURA: Haz zoom en la columna Stock y toma captura mostrando claramente los botones + y - junto a los valores]

Nota. Autoria propia

Imagen 52

T2: Stock actualizado tras presionar +

[CAPTURA: Presiona + en un producto y toma captura del nuevo valor reflejado en la fila]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 014 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Recibir alerta visual cuando el stock este bajo |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: que los productos con stock igual o menor al umbral se marquen con etiqueta "Stock bajo" Para: identificar rapidamente que productos necesitan reabastecimiento |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Columna Estado muestra "Stock bajo" cuando stock <= umbral. - Muestra "OK" en verde cuando stock > umbral. - Se recalcula en tiempo real con los botones +/-. - Umbral configurable por producto al registrarlo. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 53

Planning poker - Recibir alerta visual cuando el stock este bajo

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Recibir alerta visual cuando el stock este bajo", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 54

T1: Producto con etiqueta "Stock bajo" activa

[CAPTURA: Baja el stock de un producto hasta igualar su umbral y toma captura con la etiqueta de advertencia visible]

Nota. Autoria propia

Imagen 55

T2: Comparacion de etiquetas OK y Stock bajo en la tabla

[CAPTURA: Con productos en ambos estados toma captura mostrando la diferencia de colores en la misma tabla]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 015 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Buscar productos por nombre o categoria |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: filtrar el inventario escribiendo nombre o categoria en un buscador Para: localizar rapidamente un producto especifico |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Campo de busqueda sobre la tabla de inventario. - Filtro en tiempo real sobre nombre y categoria. - Insensible a mayusculas. - Sin resultados muestra "Sin resultados" con icono. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 56

Planning poker - Buscar productos por nombre o categoria

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Buscar productos por nombre o categoria", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 57

T1: Tabla filtrada por nombre de producto

[CAPTURA: Escribe parte del nombre de un producto y toma captura de la tabla filtrada]

Nota. Autoria propia

Imagen 58

T2: Estado vacio sin coincidencias

[CAPTURA: Escribe texto sin coincidencias y toma captura del mensaje "Sin resultados"]

Nota. Autoria propia

Semana 6:

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 016 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Crear un pedido con multiples productos |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: registrar un pedido seleccionando cliente y varias lineas de producto con cantidad y precio Para: gestionar ventas completas de varios articulos en un solo formulario |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Dropdown de clientes con todos los registrados. - Multiples lineas de producto (producto, cantidad, precio). - No se guarda sin al menos un producto valido. - Al guardar: POST /orders/ luego POST /orders/{id}/details por cada linea. - El pedido aparece en la lista de inmediato. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 59

Planning poker - Crear un pedido con multiples productos

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Crear un pedido con multiples productos", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 60

T1: Formulario de nuevo pedido con dos lineas de producto

[CAPTURA: Abre el dialogo de nuevo pedido, selecciona un cliente y agrega 2 productos con cantidades. Toma captura del formulario completo]

Nota. Autoria propia

Imagen 61

T2: Pedido guardado como tarjeta en la lista

[CAPTURA: Guarda el pedido y toma captura de la pantalla de Pedidos con la nueva tarjeta visible]

Nota. Autoria propia

Imagen 62

T3: Endpoints de pedidos en VS Code

[CAPTURA: Abre whatsapp-backend/app/routers/orders.py y toma captura mostrando los endpoints POST de creacion de pedido y de detalle]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 017 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Calcular el total del pedido automaticamente |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: que el total se calcule sumando los subtotales de cada linea de producto Para: evitar errores de calculo y agilizar el registro |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Subtotal por linea = cantidad x precio de venta. - Total general se actualiza al modificar cualquier linea. - Total formateado en pesos colombianos. - Valor enviado al servidor es la suma exacta de subtotales. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 63

Planning poker - Calcular el total del pedido automaticamente

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Calcular el total del pedido automaticamente", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 64

T1: Total calculado automaticamente con 2 lineas de producto

[CAPTURA: Con el formulario de pedido abierto y 2 lineas cargadas toma captura mostrando los subtotales y el total general al pie]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 019 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: No permitir agregar productos sin stock al pedido |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: que productos sin stock aparezcan deshabilitados y la cantidad no supere el stock disponible Para: evitar comprometer productos inexistentes y proteger el inventario |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Productos con stock 0 deshabilitados en el dropdown. - Cantidad no acepta valor mayor al stock disponible. - Error descriptivo y boton guardar deshabilitado si hay error de stock. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 65

Planning poker - No permitir agregar productos sin stock al pedido

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "No permitir agregar productos sin stock al pedido", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 66

T1: Producto con stock 0 deshabilitado en el dropdown

[CAPTURA: Despliega el selector de producto en el formulario de pedido y toma captura con un producto sin stock visible como deshabilitado]

Nota. Autoria propia

Imagen 67

T2: Error al ingresar cantidad mayor al stock

[CAPTURA: Ingresa una cantidad mayor al stock disponible y toma captura del mensaje de error bajo el campo]

Nota. Autoria propia

Semana 7:

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 018 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Ver los pedidos en tarjetas con cliente, productos y estado |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: ver todos los pedidos como tarjetas con cliente, productos, total y estado Para: tener vision general rapida de todos los pedidos y su progreso |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Una tarjeta por pedido con: cliente, productos, total COP y estado. - Datos desde GET /orders/. - Los tres estados tienen colores diferenciados. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 68

Planning poker - Ver los pedidos en tarjetas con cliente, productos y estado

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Ver los pedidos en tarjetas con cliente, productos y estado", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 69

T1: Pantalla de Pedidos con tarjetas en diferentes estados

[CAPTURA: Con 3 pedidos en estados distintos toma captura de la pantalla mostrando las tarjetas]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 020 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Establecer el estado del pedido con pasos lineales |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: cambiar el estado siguiendo el flujo En espera - Enviado - Listo sin poder retroceder Para: hacer seguimiento ordenado sin errores de operacion |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Stepper de 3 pasos con estado actual resaltado. - Solo se avanza; no se retrocede. - Pedido Listo no muestra opciones de cambio. - Cambio persistido via PATCH /orders/{id}/status. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 70

Planning poker - Establecer el estado del pedido con pasos lineales

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Establecer el estado del pedido con pasos lineales", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 71

T1: Stepper con pedido en estado Enviado

[CAPTURA: Avanza un pedido a Enviado y toma captura del stepper con ese paso resaltado y el boton para avanzar a Listo visible]

Nota. Autoria propia

Imagen 72

T2: Pedido en Listo sin opciones de cambio

[CAPTURA: Avanza a Listo y toma captura mostrando que no hay botones adicionales de estado]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 021 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Los estados de los pedidos son persistentes entre sesiones |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: que al recargar la app el estado de cada pedido se mantenga Para: no perder el seguimiento al reiniciar |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Estado persistido via PATCH /orders/{id}/status al cambiar. - Al recargar los pedidos se cargan con el estado de la BD. - Tabla delivery almacena el estado con relacion al pedido. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 73

Planning poker - Los estados de los pedidos son persistentes entre sesiones

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Los estados de los pedidos son persistentes entre sesiones", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 74

T1: Pedido en estado Enviado antes de recargar

[CAPTURA: Cambia un pedido a Enviado y toma captura de la tarjeta]

Nota. Autoria propia

Imagen 75

T2: Mismo estado despues de recargar la app

[CAPTURA: Recarga la app y toma captura del pedido aun en Enviado]

Nota. Autoria propia

Semana 8:

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 022 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Ver checklist de disponibilidad en el detalle del pedido |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: ver el detalle del pedido con icono de disponibilidad de stock por cada producto Para: verificar si puedo cumplir el pedido completo antes de despachar |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Lineas con: producto, cantidad y precio unitario. - Icono verde = stock suficiente, rojo = insuficiente. - Datos desde GET /orders/{id}/details con nombre de producto. - Advertencia general si hay productos insuficientes. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 76

Planning poker - Ver checklist de disponibilidad en el detalle del pedido

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Ver checklist de disponibilidad en el detalle del pedido", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 77

T1: Detalle del pedido con iconos de disponibilidad

[CAPTURA: Abre el detalle de un pedido con algun producto sin stock suficiente y toma captura mostrando los iconos de disponibilidad]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 023 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Descontar inventario automaticamente al marcar pedido como Listo |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: que al marcar Listo el stock de cada producto del pedido se decremente automaticamente Para: mantener el inventario actualizado sin ajustes manuales |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Al marcar Listo: PATCH /products/{id}/stock con delta negativo por cada linea. - Stock no queda negativo. - Inventario refleja los cambios al recargar. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 78

Planning poker - Descontar inventario automaticamente al marcar pedido como Listo

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Descontar inventario automaticamente al marcar pedido como Listo", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 79

T1: Stock de productos antes de marcar Listo

[CAPTURA: En Inventario anota el stock de los productos del pedido y toma captura]

Nota. Autoria propia

Imagen 80

T2: Stock decrementado en Inventario despues de marcar Listo

[CAPTURA: Marca el pedido como Listo, ve a Inventario y toma captura mostrando el stock reducido]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 024 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Filtrar pedidos por estado |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: filtrar la lista de pedidos por estado (En espera, Enviado, Listo) Para: enfocarme en los pedidos urgentes sin ver todos los demas |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Control de filtro: Todos, En espera, Enviado, Listo. - Solo muestra pedidos del estado seleccionado. - Todos muestra todos. - Filtro instantaneo sin recargar. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 81

Planning poker - Filtrar pedidos por estado

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Filtrar pedidos por estado", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 82

T1: Filtro activo mostrando solo pedidos En espera

[CAPTURA: Selecciona el filtro "En espera" y toma captura con solo esos pedidos visibles]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 025 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Cancelar un pedido que esta en espera |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: cancelar un pedido en espera si el cliente cambia de opinion o hay un error Para: evitar pedidos fantasma que nunca seran despachados |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Pedidos En espera muestran opcion de cancelar. - Al cancelar el pedido sale del flujo activo. - La cancelacion no afecta el inventario. - El cambio se persiste en el servidor. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 83

Planning poker - Cancelar un pedido que esta en espera

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Cancelar un pedido que esta en espera", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 84

T1: Opcion de cancelar en tarjeta de pedido en espera

[CAPTURA: En un pedido En espera toma captura mostrando la opcion de cancelar disponible]

Nota. Autoria propia

Imagen 85

T2: Pedido cancelado fuera del flujo activo

[CAPTURA: Cancela el pedido y toma captura mostrando que ya no aparece en la lista activa]

Nota. Autoria propia

Semana 9:

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 026 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Registrar deudas cuando el cliente pida fiado |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: registrar que un cliente quedo debiendo un monto con descripcion Para: llevar control del dinero que se me debe |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Formulario: cliente (dropdown), monto y descripcion (todos obligatorios). - Monto solo acepta numeros positivos. - Guardado via POST /credits/ y aparece en la lista. - Monto en pesos colombianos. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 86

Planning poker - Registrar deudas cuando el cliente pida fiado

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Registrar deudas cuando el cliente pida fiado", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 87

T1: Formulario de nueva deuda abierto

[CAPTURA: En Deudas abre el dialogo y toma captura del formulario con sus campos]

Nota. Autoria propia

Imagen 88

T2: Deuda registrada en la lista

[CAPTURA: Guarda la deuda y toma captura de la pantalla con la nueva entrada]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 027 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Ver listado de deudas con clientes y montos |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: ver todas las deudas con cliente, monto, descripcion y estado Para: saber quien me debe y cuanto en todo momento |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Tabla con columnas: cliente, monto, descripcion y estado. - Estado diferencia "Activa" de "Pagada" visualmente. - Datos desde GET /credits/. - Total acumulado de deudas activas en el encabezado. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 89

Planning poker - Ver listado de deudas con clientes y montos

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Ver listado de deudas con clientes y montos", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 90

T1: Pantalla de Deudas con estados Activa y Pagada

[CAPTURA: Con deudas en ambos estados toma captura mostrando la diferencia visual]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 028 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Marcar una deuda como pagada |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: cambiar el estado de una deuda a Pagada cuando el cliente salde su cuenta Para: actualizar el estado de cuenta conservando el historial |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Toggle para marcar como pagada en deudas activas. - PATCH /credits/{id} con status P. - Puede reactivarse con status A si fue error. - Persiste al recargar. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 91

Planning poker - Marcar una deuda como pagada

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Marcar una deuda como pagada", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 92

T1: Deuda antes y despues de marcarla como pagada

[CAPTURA: Marca una deuda activa como pagada y toma captura mostrando el cambio de indicador de "Activa" a "Pagada"]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 029 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Ver historial de pedidos y deudas de un cliente |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: ver todos los pedidos y deudas de un cliente especifico desde su perfil Para: tener vision completa de un comprador para mejores decisiones de credito |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Historial con fecha, monto y estado de cada registro. - Pedidos y deudas diferenciados visualmente. - Total de deudas activas del cliente como resumen. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 93

Planning poker - Ver historial de pedidos y deudas de un cliente

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Ver historial de pedidos y deudas de un cliente", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 94

T1: Historial de cliente con pedidos y deudas (pendiente)

[CAPTURA: PENDIENTE - Cuando este implementado: selecciona un cliente y toma captura de su historial con pedidos y deudas listados]

Nota. Autoria propia

Semana 10:

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 030 | Usuario: Desarrollador |
| Nombre historia: Configurar el proyecto React como version web del sistema |  |
| Responsable: Hector Castilla, Jesus Camilo |  |
| Como: Desarrollador Quiero: crear e instalar el proyecto React con Vite, conectarlo al backend FastAPI y configurar Tailwind CSS Para: tener la base de la version web lista para implementar las mismas funcionalidades de la app Flutter |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Proyecto creado con Vite + React y corriendo en localhost:5173 sin errores. - Tailwind CSS configurado y funcionando en los componentes. - Axios instalado y la primera llamada a la API retorna datos correctamente. - React Router configurado con rutas para cada modulo. - Estructura de carpetas definida: components/, pages/, services/, hooks/. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 95

Planning poker - Configurar el proyecto React como version web del sistema

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Configurar el proyecto React como version web del sistema", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 96

T1: Crear proyecto React con Vite en la terminal

[CAPTURA: En la terminal ejecuta "npm create vite@latest whatsapp-web -- --template react" y toma captura del proceso de creacion completado]

Nota. Autoria propia

Imagen 97

T2: Instalacion de dependencias del proyecto React

[CAPTURA: Ejecuta "npm install axios react-router-dom" y "npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer" y toma captura del proceso completado]

Nota. Autoria propia

Imagen 98

T3: Configuracion de Tailwind CSS en VS Code

[CAPTURA: Abre el archivo tailwind.config.js en VS Code y toma captura de la configuracion con los paths de content definidos]

Nota. Autoria propia

Imagen 99

T4: App React corriendo en el navegador

[CAPTURA: Ejecuta "npm run dev" y abre localhost:5173. Toma captura de la app React mostrando la pagina inicial en el navegador]

Nota. Autoria propia

Imagen 100

T5: Primera llamada exitosa al backend desde React

[CAPTURA: Abre las DevTools del navegador (F12 > Network), filtra por XHR y toma captura mostrando una llamada exitosa (200) al backend en 127.0.0.1:8000]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 031 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Gestionar clientes desde la version web |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: ver, registrar, editar y eliminar clientes desde la version web en el navegador Para: tener las mismas capacidades de gestion de clientes en la web sin necesidad de la app de escritorio |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - La pagina web de clientes muestra la tabla con nombre, documento y telefono. - El formulario de nuevo cliente funciona igual que en Flutter. - Los cambios se persisten en la misma API que usa la app Flutter. - La busqueda de clientes funciona en tiempo real. - La interfaz es responsiva y se adapta al tamano del navegador. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 101

Planning poker - Gestionar clientes desde la version web

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Gestionar clientes desde la version web", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 102

T1: Pagina de clientes en React en el navegador

[CAPTURA: Abre la version web en localhost:5173, navega a Clientes y toma captura de la tabla de clientes en el navegador]

Nota. Autoria propia

Imagen 103

T2: Formulario de nuevo cliente en la version web

[CAPTURA: Abre el formulario de registro de cliente en la web y toma captura mostrando los campos del formulario en React]

Nota. Autoria propia

Imagen 104

T3: Componente ClientesPage en VS Code

[CAPTURA: Abre el archivo src/pages/ClientesPage.jsx en VS Code y toma captura del codigo del componente visible en el editor]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 032 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Consultar y actualizar el inventario desde el navegador |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: ver y gestionar el inventario completo desde la version web con las mismas funciones que Flutter Para: poder administrar el stock desde cualquier navegador sin instalar la app |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - La pagina web de inventario muestra la tabla con todos los productos. - Los botones +/- de stock funcionan y persisten via la API. - Las etiquetas Stock bajo y OK se muestran correctamente. - El formulario de nuevo producto con dropdown de categorias funciona. - El buscador filtra en tiempo real. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 105

Planning poker - Consultar y actualizar el inventario desde el navegador

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Consultar y actualizar el inventario desde el navegador", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 106

T1: Pagina de inventario en React en el navegador

[CAPTURA: Navega a Inventario en la version web y toma captura de la tabla de productos en el navegador]

Nota. Autoria propia

Imagen 107

T2: Etiquetas de estado en la version web

[CAPTURA: Toma captura mostrando productos con etiquetas "OK" y "Stock bajo" en la version web]

Nota. Autoria propia

Semana 11:

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 033 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Crear y gestionar pedidos desde la version web |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: crear pedidos de multiples productos y gestionar sus estados desde el navegador Para: tener el control de pedidos accesible desde cualquier computador con navegador |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Formulario de nuevo pedido con seleccion de cliente y multiples lineas de producto. - El total se calcula automaticamente. - El stepper de estados funciona igual que en Flutter. - Los pedidos en tiempo real desde la misma API. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 108

Planning poker - Crear y gestionar pedidos desde la version web

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Crear y gestionar pedidos desde la version web", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 109

T1: Formulario de nuevo pedido en la version web

[CAPTURA: Abre el formulario de nuevo pedido en localhost:5173 y toma captura mostrando el formulario con lineas de producto en React]

Nota. Autoria propia

Imagen 110

T2: Lista de pedidos como tarjetas en la version web

[CAPTURA: Toma captura de la pantalla de Pedidos en el navegador mostrando las tarjetas con estados diferenciados]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 034 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Administrar deudas desde la version web |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: registrar y gestionar deudas de clientes desde el navegador Para: poder controlar el credito del negocio desde cualquier dispositivo con navegador |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Pagina de deudas con tabla de registros y estados. - Formulario de nueva deuda funcional. - Toggle de pagada/activa conectado a la API. - Total de deudas activas en el encabezado. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 111

Planning poker - Administrar deudas desde la version web

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Administrar deudas desde la version web", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 112

T1: Pagina de deudas en la version web

[CAPTURA: Navega a Deudas en localhost:5173 y toma captura de la tabla de deudas con estados en el navegador]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 035 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Ver el dashboard de metricas desde el navegador |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: ver el dashboard con ventas, pedidos por estado y productos con stock bajo desde la web Para: tener una vision rapida del estado del negocio desde cualquier navegador |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Dashboard con tarjetas: ventas totales, pedidos en espera, listos y clientes. - Seccion de productos con stock bajo. - Datos en tiempo real desde la API. - Valores en pesos colombianos. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 113

Planning poker - Ver el dashboard de metricas desde el navegador

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Ver el dashboard de metricas desde el navegador", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 114

T1: Dashboard en la version web React (pendiente)

[CAPTURA: PENDIENTE - Cuando este implementado: toma captura del dashboard en localhost:5173 mostrando las tarjetas de resumen y la seccion de stock bajo]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 036 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Navegar entre modulos y autenticarse en la version web |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: navegar entre Clientes, Inventario, Pedidos y Deudas por un menu lateral e iniciar sesion con mis credenciales Para: tener una experiencia web completa con navegacion y seguridad |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Menu lateral con iconos y etiquetas de cada modulo. - Modulo activo resaltado visualmente. - Pantalla de login protege el acceso. - Sesion persistida con token hasta cerrar sesion. - Interfaz responsiva adaptada al ancho del navegador. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 115

Planning poker - Navegar entre modulos y autenticarse en la version web

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Navegar entre modulos y autenticarse en la version web", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 116

T1: Menu lateral de la version web

[CAPTURA: Toma captura de la version web mostrando el menu lateral con los modulos y el activo resaltado]

Nota. Autoria propia

Imagen 117

T2: Pantalla de login de la version web (pendiente)

[CAPTURA: PENDIENTE - Cuando este implementado: toma captura de la pantalla de login de la version web]

Nota. Autoria propia

Semana 12:

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 037 | Usuario: Desarrollador |
| Nombre historia: Desplegar el backend FastAPI en un servidor en la nube |  |
| Responsable: Hector Castilla, Jesus Camilo |  |
| Como: Desarrollador Quiero: publicar el backend FastAPI en un servidor de produccion accesible desde internet Para: que tanto la app Flutter como la web React puedan consumir la API desde cualquier lugar |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - El backend esta desplegado en un servicio cloud (Railway, Render o similar). - La URL de produccion responde correctamente con HTTP 200. - Las variables de entorno (DB_URL, SECRET_KEY) estan configuradas en produccion. - CORS configurado para aceptar peticiones desde la URL del frontend. - El servidor se reinicia automaticamente ante fallos. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 118

Planning poker - Desplegar el backend FastAPI en un servidor en la nube

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Desplegar el backend FastAPI en un servidor en la nube", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 119

T1: Servicio de backend creado en la plataforma cloud

[CAPTURA: Abre Railway o Render en el navegador y toma captura del servicio del backend creado mostrando el estado "Active" o "Running"]

Nota. Autoria propia

Imagen 120

T2: URL de produccion del backend respondiendo

[CAPTURA: Abre la URL de produccion del backend (https://...) en el navegador y toma captura del JSON de respuesta del endpoint raiz]

Nota. Autoria propia

Imagen 121

T3: Variables de entorno configuradas en produccion

[CAPTURA: En el panel de la plataforma cloud ve a la seccion de variables de entorno y toma captura mostrando las variables configuradas (oculta los valores sensibles)]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 038 | Usuario: Desarrollador |
| Nombre historia: Configurar la base de datos PostgreSQL en produccion |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: Desarrollador Quiero: provisionar una instancia de PostgreSQL en la nube y migrar los datos necesarios Para: que el sistema funcione con datos reales en produccion sin depender del servidor local |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Instancia PostgreSQL creada en la nube (Railway, Supabase o similar). - El esquema whatsapp_commerce y todas las tablas creadas en produccion. - El backend de produccion se conecta exitosamente a la BD en la nube. - Los datos de prueba iniciales (tipos de producto, metodos de pago) estan sembrados. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 122

Planning poker - Configurar la base de datos PostgreSQL en produccion

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Configurar la base de datos PostgreSQL en produccion", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 123

T1: Instancia de PostgreSQL en la nube creada

[CAPTURA: En la plataforma cloud (Railway/Supabase) toma captura del servicio de base de datos mostrando el estado activo y la URL de conexion]

Nota. Autoria propia

Imagen 124

T2: Tablas creadas en la BD de produccion

[CAPTURA: Conecta pgAdmin a la BD de produccion, navega a las tablas del esquema y toma captura mostrando las tablas creadas correctamente]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 039 | Usuario: Desarrollador |
| Nombre historia: Desplegar la version web React en un hosting |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: Desarrollador Quiero: publicar la aplicacion web React en Vercel o Netlify con la URL de produccion del backend configurada Para: que el tendero pueda acceder al sistema desde el navegador sin necesidad de correr nada localmente |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - La app React esta desplegada y accesible desde una URL publica. - Las variables de entorno apuntan al backend de produccion. - El build de produccion no tiene errores. - Los modulos de Clientes, Inventario, Pedidos y Deudas cargan correctamente desde la URL publica. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 125

Planning poker - Desplegar la version web React en un hosting

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Desplegar la version web React en un hosting", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 126

T1: Deploy de React completado en Vercel o Netlify

[CAPTURA: Abre el panel de Vercel o Netlify y toma captura del deploy exitoso mostrando el estado "Ready" con la URL de produccion asignada]

Nota. Autoria propia

Imagen 127

T2: App web funcionando desde la URL publica

[CAPTURA: Abre la URL de produccion de la app web en el navegador y toma captura de la pantalla principal de la aplicacion cargando datos reales desde el backend]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 040 | Usuario: Desarrollador |
| Nombre historia: Configurar el dominio y acceso seguro HTTPS |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: Desarrollador Quiero: asegurar que la app web y el backend usen HTTPS y esten accesibles desde URLs limpias Para: garantizar la seguridad de los datos transmitidos y dar una URL profesional al sistema |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Tanto el backend como el frontend usan HTTPS en produccion. - Los navegadores no muestran advertencias de seguridad. - Las peticiones del frontend al backend funcionan correctamente en produccion. - CORS en el backend solo acepta la URL de produccion del frontend. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 128

Planning poker - Configurar el dominio y acceso seguro HTTPS

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Configurar el dominio y acceso seguro HTTPS", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 129

T1: Candado HTTPS visible en la URL de la app web

[CAPTURA: Abre la URL de produccion de la web en el navegador y toma captura de la barra de direcciones mostrando el candado de conexion segura HTTPS]

Nota. Autoria propia

Imagen 130

T2: Peticion segura del frontend al backend en DevTools

[CAPTURA: Abre DevTools > Network en la app web de produccion y toma captura de una peticion exitosa al backend mostrando que va por HTTPS]

Nota. Autoria propia

Semana 13:

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 041 | Usuario: Cliente |
| Nombre historia: Realizar pedidos a traves de WhatsApp |  |
| Responsable: Hector Castilla, Jesus Camilo |  |
| Como: cliente de la tienda Quiero: enviar mi pedido por WhatsApp de forma natural sin instalar ninguna app Para: comprar sin desplazarme a la tienda |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - El cliente manda un mensaje al numero del negocio con lo que desea. - El agente de IA interpreta el mensaje y guia el flujo. - El pedido queda registrado en el sistema. - El cliente recibe confirmacion con resumen y total. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 131

Planning poker - Realizar pedidos a traves de WhatsApp

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Realizar pedidos a traves de WhatsApp", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 132

T1: Flujo de pedido por WhatsApp (pendiente)

[CAPTURA: PENDIENTE - Cuando este implementado: realiza un pedido al numero del negocio por WhatsApp y toma captura de la conversacion completa]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 042 | Usuario: Cliente |
| Nombre historia: Recibir notificacion automatica al cambiar el estado del pedido |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: cliente de la tienda Quiero: recibir mensaje en WhatsApp cuando mi pedido pase a Enviado o Listo Para: estar informado sin preguntar al tendero |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Mensaje automatico al pasar a Enviado y a Listo. - Mensajes sin intervencion del tendero. - Incluye numero de pedido y productos. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 133

Planning poker - Recibir notificacion automatica al cambiar el estado del pedido

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Recibir notificacion automatica al cambiar el estado del pedido", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 134

T1: Mensaje de notificacion de cambio de estado (pendiente)

[CAPTURA: PENDIENTE - Cambia el estado de un pedido y toma captura del mensaje automatico recibido por el cliente]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 043 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Agentes de IA gestionan los tramites con clientes por WhatsApp |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: tendero Quiero: que agentes de IA atiendan mensajes de clientes, procesen pedidos y respondan automaticamente Para: atender mas clientes a la vez sin estar pendiente de cada chat |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - El agente interpreta mensajes en lenguaje natural. - Registra el pedido sin intervencion del tendero. - Responde coherente y amablemente. - Escala al tendero si no puede interpretar. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 135

Planning poker - Agentes de IA gestionan los tramites con clientes por WhatsApp

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Agentes de IA gestionan los tramites con clientes por WhatsApp", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 136

T1: Conversacion gestionada por agente IA (pendiente)

[CAPTURA: PENDIENTE - Toma captura de una conversacion completa donde el agente gestiona un pedido de principio a fin en WhatsApp]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 044 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: La IA verifica el inventario antes de confirmar pedidos de WhatsApp |  |
| Responsable: Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: que el agente verifique stock antes de confirmar cualquier pedido por WhatsApp Para: no aceptar pedidos de productos agotados |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - El agente consulta GET /products/available antes de confirmar. - Sin stock notifica y ofrece alternativas. - Stock parcial informa la maxima cantidad disponible. - No registra pedidos con productos en stock 0. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 137

Planning poker - La IA verifica el inventario antes de confirmar pedidos de WhatsApp

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "La IA verifica el inventario antes de confirmar pedidos de WhatsApp", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 138

T1: Agente rechazando pedido de producto sin stock (pendiente)

[CAPTURA: PENDIENTE - Pide un producto sin stock y toma captura de la respuesta del agente informando y ofreciendo alternativas]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 045 | Usuario: Tendero |
| Nombre historia: Ver metricas y exportar reportes desde el dashboard |  |
| Responsable: Hector Castilla, Jesus Camilo |  |
| Como: tendero Quiero: ver en el dashboard un resumen de ventas, productos mas vendidos, stock bajo y poder exportar el reporte en PDF Para: tener vision completa del negocio y documentar las transacciones del periodo |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Dashboard con tarjetas: ventas totales, pedidos por estado, clientes activos. - Seccion de productos mas vendidos con unidades. - Seccion de productos con stock bajo. - Boton de exportar PDF genera reporte descargable con fecha y nombre del negocio. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 139

Planning poker - Ver metricas y exportar reportes desde el dashboard

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Ver metricas y exportar reportes desde el dashboard", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 140

T1: Dashboard completo con tarjetas y secciones (pendiente)

[CAPTURA: PENDIENTE - Toma captura del dashboard mostrando todas las secciones: tarjetas de resumen, productos mas vendidos y stock bajo]

Nota. Autoria propia

Imagen 141

T2: Reporte PDF exportado y abierto (pendiente)

[CAPTURA: PENDIENTE - Presiona exportar PDF y toma captura del archivo PDF abierto mostrando el reporte con datos reales del periodo]

Nota. Autoria propia

| Historia de usuario |  |
| --- | --- |
| ID: 046 | Usuario: Desarrollador |
| Nombre historia: Migrar la base de datos a Supabase en la nube |  |
| Responsable: Hector Castilla |  |
| Como: desarrollador Quiero: migrar el esquema de la base de datos de PostgreSQL local a Supabase en la nube y actualizar la conexion del backend FastAPI Para: que la base de datos sea accesible desde cualquier entorno, los datos persistan en la nube y multiples usuarios compartan la misma informacion en tiempo real |  |
| Validacion (Criterios de aceptacion): - Schema whatsapp_commerce creado en Supabase con todas las tablas y relaciones correctas. - Variable DATABASE_URL en .env apunta al host de Supabase y el backend inicia sin errores. - GET /products/ y GET /customers/ retornan datos almacenados en Supabase correctamente. - Las claves primarias son SERIAL y Flutter no envia IDs manuales en POST de productos ni pedidos. |  |

Nota. Autoria propia

Planning Poker:

Imagen 143

Planning poker - Migrar la base de datos a Supabase en la nube

[CAPTURA: Abre planningpokeronline.com, crea sesion con el nombre "Ver metricas y exportar reportes desde el dashboard", voten en equipo y toma captura mostrando los votos y el consenso]

Nota. Autoria propia

Actividades realizadas:

Imagen 142

T1: Schema ejecutado en Supabase y tablas creadas correctamente

[CAPTURA: Abre el SQL Editor de Supabase, ejecuta supabase_schema.sql y toma captura mostrando el mensaje de exito y las tablas en el panel izquierdo]

Nota. Autoria propia

Imagen 141

T2: FastAPI conectado a Supabase respondiendo correctamente

[CAPTURA: Con DATABASE_URL apuntando a Supabase, arranca uvicorn y toma captura de Swagger en /docs mostrando GET /products/ retornando 200 OK con datos de Supabase]

Nota. Autoria propia